Presupuesto pagina web

Objetivo:

Pagina web de -4 pestañas + index,

-tematica local de hamburguesas

- secciones:

"Nosotros"

"Menu"

"Inicio"

"Contacto"

"Pedidos",

en cada una de ellas colocar una barra de navegacion para viajar entre todas y lo mismo con el footer, que contenga links a instagram, o distintos contactos.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Lenguajes, extensiones, herramientas a aplicar:

\*html5 + css

\*boostrap + sus scripts de java

\*sass.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Fases:

tiempo de trabajo 4 semanas

S1:\*Borrador: luego de haberme comunicado con el cliente para plasmar ideas, creo un borrador de figma, en su defecto PS o algun editor de imagen.

se muestra al cliente, se ultiman detalles y de ahi comenzamos.

S2:\*Maquetado estructural: Creo las primeras secciones, les armo la maqueta base al inicio y a las restantes pestañas, sin imagenes ni funcionalidades.

S3:\*Estilizado: Agregamos estilos, funcionalidades, detalles para darle ya una cara mas cercana al tipo de pagina final que buscamos lograr, se charla con el cliente.

S4:\*Ultimos detalles Pre-subida: se aplica el SEO se realizan las ultimas modificaciones agusto del cliente

\*Fase de Prueba:se testea como funciona con la subida al servidor, se pulen ciertos detalles que resten hipoteticamente

\*Subida al servidor

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Servicios adicionales($):

-Mantenimiento: Mensual.

-Actualizaciones a pedido.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Alojamiento: netlify (hipoteticamente $/mensual)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

formas de pago: Paypal, CVU transferencia.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Precio Final:

Excluyendo los servicios adicionales y la mantencion mensual

dedicandole un trabajo de 4hs semanales, seria un total de 16hs, considero que mi laburo/hora programador actual seria aproximadamente algo de 300 AR$.

4800$ mi trabajo.

1000$ mensual la mantencion.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

total : 5800$ Primer pago

1000$/mensual por mantenimiento